
焦作市审计局
  审 计 结 果 公 告
焦中审公告〔2025〕6号

焦作市中站区桃源路、育英街道路改造

工程竣工结算审计结果
根据《中华人民共和国审计法》的规定，焦作市中站区审计局自2025年10月15日至12月18日，对焦作市中站区住房和城乡建设局实施的焦作市中站区桃源路、育英街道路改造工程竣工结算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况

焦作市中站区桃源路、育英街道路改造工程包含中站辖区内两条道路改建，其中桃源路北起新生街幼儿园，南至解放西路，全长388.24米；育英街北起许衡中学，南至跃进路，全长584.37米。工程主要内容：道路改造工程、绿化工程、管网工程、改迁工程、通信工程、照明工程等。建设方为焦作市中站区住房和城乡建设局，工程采用公开招标的方式，确定施工方为中铁七局集团有限公司。建施双方于2021年3月1日签订了《施工承包合同》，约定：合同价款为9527547.66元；合同时间为2021年3月1日至2021年5月29日，工期总日历天数90天。河南恒基时代建设管理有限公司对工程进行了监理。

工程如期完工后，经相关单位验收合格。截至审计时焦作市中站区住房和城乡建设局已支付工程款7622038.13元，为合同价款的80%。
审计评价意见

焦作市中站区桃源路、育英街道路改造工程送审金额为8916304.08元，审减金额1014614.00元。审减率11.38%。
三、审计发现的主要问题

多计工程造价1014614.00元。焦作市中站区住房和城乡建设局应据实调整工程结算价款。
四、审计处理情况和建议

对上述问题，审计机关已依法出具了审计报告。对多计工程造价问题，要求焦作市中站区住房和城乡建设局应据实调整工程结算价款。

针对审计发现的问题，焦作市中站区审计局建议：焦作市中站区住房和城乡建设局在今后工程项目建设中，应进一步加强工程管理，依法依规据实编制竣工结算。
五、审计（专项审计调查）发现问题的整改情况

目前，对多计工程价款问题，焦作市中站区住房和城乡建设局已整改完毕。具体整改结果由焦作市中站区住房和城乡建设局向社会公告。
焦作市中站区审计局

2026年3月2日

PAGE  

