附  件
2018年各县（市）区冬季清洁取暖试点计划安排项目表

	序号
	项目类型
	项目名称
	项目规模
	项目起止时间
	总投资额（万元）
	分  包
市领导
	牵头单位
	责任单位

	1
	集中供暖工程
	沁阳集中供热管网工程
	一级管网24公里，二级管网12公里，换热站10座，热表数量4600套，供热面积40万平方米，实现集中供热0.34万户。
	2018.8-2019.4
	18000
	闫小杏
	市住房城乡建设局
	沁阳市

政府

	2
	地源热泵供暖
	水岸花园地热项目
	供热面积4.5万平方米，集中供热0.038万户。
	2018.8-2019.4
	1800
	李民生
	市发展改革委
	

	3
	
	和谐家园二期地热项目
	供热面积4.5万平方米，集中供热0.038万户。
	2018.8-2019.4
	1800
	
	
	

	4
	县城城区等
既有建筑节能改造
	沁阳市公共建筑、居住建筑等建筑改造
	完成县城城区等既有建筑改造86000平方米。
	2018.9-2019.4
	1290
	闫小杏
	市住房城乡建设局
	

	5
	农村既有建筑节能改造
	沁阳市农村居住建筑等建筑改造
	完成农村既有建筑改造54600平方米。
	2018.9-2019.4
	546
	闫小杏
	市住房城乡建设局
	

	6
	双替代（共计22534户）
	沁阳市沁园办事处电供暖
	联盟街等5个村计划908户。
	2018.8-2019.4
	408.6
	李民生
	市发展改革委
	

	7
	
	沁阳市覃怀办事处电供暖
	灯塔街社区等3个计划900户。
	2018.8-2019.4
	405
	
	
	

	8
	
	沁阳市怀庆办事处电供暖
	合作街等4个计划820户。
	2018.8-2019.4
	369
	
	
	

	9
	双替代（共计22534户）
	沁阳市太行办事处电供暖
	罗庄等3个村计划840户。
	2018.8-2019.4
	378
	李民生
	市发展改革委
	沁阳市

政府

	10
	
	沁阳市王曲乡电供暖
	十三里等17个村计划2570户。
	2018.8-2019.4
	1156.5
	
	
	

	11
	
	沁阳市西向镇电供暖
	西向一街等12个村计划2050户。
	2018.8-2019.4
	922.5
	
	
	

	12
	
	沁阳市柏香镇电供暖
	肖寺等34个村计划3310户。
	2018.8-2019.4
	1489.5
	
	
	

	13
	
	沁阳市王召乡电供暖
	段庄等26个村计划2210户。
	2018.8-2019.4
	994.5
	
	
	

	14
	
	沁阳市崇义镇电供暖
	崇义等18个村计划1960户。
	2018.8-2019.4
	882
	
	
	

	15
	
	沁阳市山王庄镇电供暖
	山王庄等7个村计划1620户。
	2018.8-2019.4
	729
	
	
	

	16
	
	沁阳市西万镇电供暖
	西万村等4个村计划1990户。
	2018.8-2019.4
	895.5
	
	
	

	17
	
	沁阳市紫陵镇电供暖
	赵寨村等3个村计划1537户。
	2018.8-2019.4
	691.65
	
	
	

	18
	
	沁阳市沁园办事处电供暖
	肖庄村等6个村计划490户。
	2018.8-2019.4
	220.5
	
	
	

	19
	
	沁阳市怀庆办事处电供暖
	北金村等3个村计划860户。
	2018.8-2019.4
	387
	
	
	

	20
	双替代（共计22534户）
	沁阳市沁园办事处气供暖
	联盟社区、南关、皮庄计划162户。
	2018.8-2019.4
	72.9
	李民生
	市发展改革委
	沁阳市

政府

	21
	
	沁阳市怀庆办事处气供暖
	水北关、自治街、合作街计划152户。
	2018.8-2019.4
	68.4
	
	
	

	22
	
	沁阳市覃怀办事处气供暖
	灯塔街社区、东关社区计划155户。
	2018.8-2019.4
	69.75
	
	
	

	23
	
	沁阳市太行办事处气供暖
	罗庄、清平、亢庄计划153户。
	2018.8-2019.4
	68.85
	
	
	

	24
	电力配套设施
	沁阳市电力配套设施建设
	开工建设110千伏线路20.8千米，新建改造10千伏线路70千米，0.4千伏线路180千米，新增变电容量174.3兆伏安。
	2018.1-2018.10
	13100
	孙起鹏 
	市工业和信息化委
	沁阳市        政府、
焦作供电公司

	25
	沁阳市燃气基础设施配套项目
	热源清洁替代
	1、农村中压管道110公里，低压管道329公里。2、城区及城乡结合部中压管道22公里，低压管道105公里。
	2018.8-2019.4
	3295
	闫小杏
	市住房城乡建设局
	沁阳市

政府

	26
	沁阳市锅炉拆改
	河南永威安防锅炉拆改
	2*15吨燃煤锅炉改燃气锅炉。
	2018.8-2018.10
	
	孙起鹏
	市环境保护局
	

	27
	气厨炊改造
	沁阳市气厨炊改造
	完成气厨炊改造15000户。
	2018.1-2019.4
	177
	闫小杏
	市住房城乡建设局
	

	28
	集中供暖工程
	孟州市城区集中供暖项目
	一级管网7公里，二级管网10公里，换热站数量7座，供热面积40万平方米，集中供热0.34万户。
	2018.8-2019.4
	10000
	闫小杏
	市住房城乡建设局
	孟州市

政府

	29
	污水源热泵供暖
	孟州市城区污水源热泵集中供暖项目
	一级管网3公里，二级管网10公里，换热站8座，供热面积40万平方米，集中供热0.34万户。
	2018.8-2019.4
	11400
	闫小杏
	市住房城乡建设局
	

	30
	双替代（共计18310户）
	孟州市大定办事处电供暖
	北街等7个社区计划938户。
	2018.8-2019.4
	422.1
	李民生
	市发展改革委
	孟州市

政府

	31
	
	孟州市河雍办事处电供暖
	赵唐等3个村计划637户。
	2018.8-2019.4
	286.65
	
	
	

	32
	
	孟州市会昌办事处电供暖
	北韩庄等11个村计划2077户。
	2018.8-2019.4
	934.65
	
	
	

	33
	
	孟州市城伯镇电供暖
	武桥村等8个村计划1494户。
	2018.8-2019.4
	672.3
	
	
	

	34
	
	孟州市大定办事处电供暖
	水运等8个社区计划1313户。
	2018.8-2019.4
	590.85
	
	
	

	35
	
	孟州市谷旦镇电供暖
	谷旦等9个村计划1619户。
	2018.8-2019.4
	728.55
	
	
	

	36
	
	孟州市河阳办事处电供暖
	四联等6个村944户。
	2018.8-2019.4
	424.8
	
	
	

	37
	
	孟州市河雍办事处电供暖
	王庙等3个村计划890户。
	2018.8-2019.4
	40.05
	
	
	

	38
	
	孟州市化工镇电供暖
	横山等5个村计划1461户。
	2018.8-2019.4
	657.45
	
	
	

	39
	
	孟州市会昌办事处电供暖
	东曹等4个村计划617户。
	2018.8-2019.4
	277.65
	
	
	

	40
	双替代（共计18310户）
	孟州市南庄镇电供暖
	桑坡村等9个村计划2175户。
	2018.8-2019.4
	978.75
	李民生
	市发展改革委
	孟州市

政府

	41
	
	孟州市西虢镇电供暖
	东窑村等8个村计划1725户。
	2018.8-2019.4
	776.25
	
	
	

	42
	
	孟州市赵和镇电供暖
	东赵和村等12个村计划2075户。
	2018.8-2019.4
	933.75
	
	
	

	43
	
	孟州市大定办事处气供暖
	北街4个村计划76户。
	2018.8-2019.4
	34.2
	
	
	

	44
	
	孟州市河雍办事处气供暖
	赵唐等3个村计划24户。
	2018.8-2019.4
	10.8
	
	
	

	45
	
	孟州市会昌办事处气供暖
	北韩庄11个村计划245户。
	2018.8-2019.4
	110.25
	
	
	

	46
	电力配套
设施
	孟州市电力配套设施建设
	开工建设110千伏线路0千米，新建改造10千伏线路75千米，0.4千伏线路165千米，新增变电容量32兆伏安。
	2018.1-2018.10
	6200
	孙起鹏
	市工业和信息化委
	孟州市政府、
焦作供电公司

	47
	燃气配套
设施
	孟州市燃气基础设施配套项目
	孟州市辖区内中压管道125公里，低压管道364公里。
	2018.8-2019.4
	3000
	闫小杏
	市住房城乡建设局
	孟州市

政府

	48
	县城等既有建筑节能改造
	孟州市公建建筑建筑改造
	完成县城等既有建筑节能改造86000平方米。
	2018.8-2019.4
	1290
	闫小杏
	市住房城乡建设局
	

	49
	农村既有建筑节能改造
	孟州市农村居住建筑等建筑改造
	完成农村既有建筑节能改造65400平方米。
	2018.8-2019.4
	654
	闫小杏
	市住房城乡建设局
	

	50
	10t/h以上燃煤锅炉拆改
	孟州市锅炉拆改
	拆除鑫源生物25吨锅炉1座；拆除鑫河阳酒精15吨锅炉1座。
	2018.8-2018.10
	
	孙起鹏
	市环境保护局
	孟州市

政府

	51
	气厨炊改造
	孟州市气厨炊改造
	完成气厨炊改造15000户
	2018.1-2019.4
	777
	闫小杏
	市住房城乡建设局
	

	52
	集中供暖工程
	供热主管网
	铺设一级管网12.5公里。
	2018.8-2019.4
	9340
	闫小杏
	市住房城乡建设局
	博爱县
政府

	53
	
	小区换热站及支管网
	铺设二级管网10公里，建成换热站10座，热表数量8500套，供热面积106万平方米，实现集中供热0.9万户。
	2018.8-2019.4
	9860
	
	
	

	54
	县城城区等既有建筑节能改造
	博爱县公共建筑、居住建筑等建筑改造
	完成既有建筑节能改造72000平方米。
	2018.9-2019.4
	1080
	闫小杏
	市住房城乡建设局
	

	55
	农村既有建筑节能改造
	博爱县农村居住建筑等建筑改造
	完成既有建筑节能改造47100平方米。
	2018.9-2019.4
	471
	闫小杏
	市住房城乡建设局
	

	56
	双替代（共计15708户）
	博爱鸿昌办事处电供暖
	二街等9个村计划1215户。
	2018.8-2019.4
	546.75
	李民生
	市发展改革委
	

	57
	
	博爱清化镇电供暖
	三街等10个村计划2132户。
	2018.8-2019.4
	959.4
	
	
	

	58
	
	博爱县许良镇电供暖
	南道村等6个村计划2174户。
	2018.8-2019.4
	978.3
	
	
	

	59
	
	博爱县月山镇电供暖
	后乔村等3个村计划1332户。
	2018.8-2019.4
	599.4
	
	
	

	60
	
	博爱县柏山镇电供暖
	酒奉村等3个村计划1673户。
	2018.8-2019.4
	752.85
	
	
	

	61
	双替代（共计15708户）
	博爱县磨头镇电供暖
	狮口村等15个村计划1229户。
	2018.8-2019.4
	553.05
	李民生
	市发展改革委
	博爱县
政府

	62
	
	博爱县孝敬镇电供暖
	齐村等12个村计划2129户。
	2018.8-2019.4
	958.05
	
	
	

	63
	
	博爱县金城乡电供暖
	西金城村等9个村计划2231户。
	2018.8-2019.4
	1003.95
	
	
	

	64
	
	博爱县寨豁乡电供暖
	谢庄等13个村计划615户。
	2018.8-2019.4
	276.75
	
	
	

	65
	
	博爱县清化镇街道气供暖
	三街等23个村计划521户。
	2018.8-2019.4
	234.45
	
	
	

	66
	
	博爱县鸿昌街道气供暖
	北关等15个村计划457户。
	2018.8-2019.4
	205.65
	
	
	

	67
	电力配套设施
	博爱县电力配套设施建设
	开工建设110千伏线路12千米，新建改造10千伏线路33千米，0.4千伏线路85千米，新增变电容量69兆伏安。
	2018.1–2018.10
	6100
	孙起鹏 
	市工业和信息化委
	博爱县
 政府、
焦作供电公司

	68
	燃气配套设施
	博爱县燃气基础设施配套项目
	1、城区鸿昌办事处、清化办事处等中压管道32公里，低压管道112公里。2、农村孝敬、磨头镇等中压管道62公里，低压管道266公里。3、西气东输博爱分输站至博爱末站连接管线176米。储气站1座，20000方。
	2018.1-2019.4
	16749
	闫小杏
	市住房城乡建设局
	博爱县
政府

	69
	气厨炊改造
	博爱县气厨炊改造
	完成气厨炊改造9300户。
	2018.1-2019.4
	408
	闫小杏
	市住房城乡建设局
	

	70
	集中供暖工程
	换热站建设
	新建江河、覃怀公园换热首站2座。
	2018.8-2019.4
	6100
	闫小杏
	市住房城乡建设局
	武陟县
政府

	71
	
	供热管网及配套工程
	铺设一级管网18公里，二级管网10公里，新建换热站15座，热表数量20000套，供热面积260万平方米，实现集中供热2.21万户。
	2018.8-2019.4
	18300
	
	
	

	72
	县城城区等
既有建筑节能改造
	武陟县公共建筑、居住建筑等建筑改造
	完成县城城区等既有建筑节能改造城区82000平方米。
	2018.9-2019.4
	1230
	闫小杏
	市住房城乡建设局
	

	73
	农村既有建筑节能改造
	武陟县农村居住建筑等建筑改造
	完成农村既有建筑节能改造77100平方米。
	2018.9-2019.4
	771
	闫小杏
	市住房城乡建设局
	

	74
	双替代（共计28070户）
	武陟县龙源办事处电供暖
	万花等4个村计划2404户。
	2018.8-2019.4
	1081.8
	李民生
	市发展改革委
	

	75
	
	武陟县圪垱店乡电供暖
	岗头村等7个村计划2000户。
	2018.8-2019.4
	900
	
	
	

	76
	
	武陟县嘉应观乡电供暖
	二铺营等15个村计划5023户。
	2018.8-2019.4
	2260.35
	
	
	

	77
	
	武陟县乔庙镇乡电供暖
	马宣寨等28个村计划5715户。
	2018.8-2019.4
	2571.75
	
	
	

	78
	
	武陟县谢旗营镇电供暖
	庙小段等28个村计划7224户。
	2018.8-2019.4
	3250.8
	
	
	

	79
	
	武陟县詹店镇电供暖
	小马营等27个村计划5604户。
	2018.8-2019.4
	2521.8
	
	
	

	80
	双替代（共计28070户）
	武陟县龙源街道办事处气供暖
	万花村、南贾村计划50户。
	2018.8-2019.4
	22.5
	李民生
	市发展改革委
	武陟县
政府

	81
	
	武陟县木栾街道办事处气供暖
	前牛村计划30户。
	2018.8-2019.4
	13.5
	
	
	

	82
	
	武陟县龙泉街道办事处气供暖
	荆辛庄村计划20户。
	2018.8-2019.4
	9
	
	
	

	83
	武陟县电力配套设施建设
	热源清洁替代
	开工建设110千伏线路18千米，新建改造10千伏线路75千米，0.4千伏线路236千米，新增变电容量197.4兆伏安。
	2018.1-2018.10
	17600
	孙起鹏
	市工业和信息化委
	武陟县
政府、
焦作供电公司

	84
	燃气配套设施
	武陟燃气基础设施配套项目
	1、农村中压管道68公里，低压管道315公里。2、城区及城乡结合部中压管道39公里，低压管道154公里。
	2018.8-2019.4
	3877
	闫小杏
	市住房城乡建设局
	武陟县
政府

	85
	气厨炊改造
	武陟县气厨炊改造
	完成气厨炊改造20500户。
	2018.1-2019.4
	555
	
	
	

	86
	集中供暖工程
	建设供热首站项目
	供热首站1座。
	2018.8-2019.4
	9100
	闫小杏
	市住房城乡建设局
	修武县

政府

	87
	
	主管网、庭院管网配套设施
	一级管网10公里，二级管网22公里，换热站数量12座，热表数量5700套，供热面积60万平方米，实现集中供热0.5万户。
	2018.8-2019.4
	12600
	
	
	

	88
	双替代（共计12074户）
	修武县城镇办事处电供暖
	新兴街居委会、城南居委会49户。
	2018.8-2019.4
	22.05
	李民生
	市发展改革委
	

	89
	
	修武县城关镇电供暖
	东关等2个村计划2122户。
	2018.8-2019.4
	954.9
	
	
	

	90
	双替代（共计12074户）
	修武县郇封镇电供暖
	田庄村计划225户。
	2018.8-2019.4
	101.25
	李民生
	市发展改革委
	修武县

政府

	91
	
	修武县七贤镇电供暖
	宰湾村等5个村计划1636户。
	2018.8-2019.4
	736.2
	
	
	

	92
	
	修武县王屯乡电供暖
	付屯、习村计划812户。
	2018.8-2019.4
	365.4
	
	
	

	93
	
	修武县五里源电供暖
	小泊村等5个村计划2177户。
	2018.8-2019.4
	979.65
	
	
	

	94
	
	修武县郇封镇电供暖
	后雁门等6个村计划4130户。
	2018.8-2019.4
	1858.5
	
	
	

	95
	
	修武县周庄镇电供暖
	李村、曹村计划592户。
	2018.8-2019.4
	266.4
	
	
	

	96
	
	修武县城关镇气供暖
	尚楼等7个村计划311户。
	2018.8-2019.4
	139.95
	
	
	

	97
	
	修武县城镇办事处气供暖
	新兴街居委会、城南居委会计划20户。
	2018.8-2019.4
	9
	
	
	

	98
	电力配套设施
	修武县电力配套设施建设
	开工建设110千伏线路31千米，新建改造10千伏线路55千米，0.4千伏线路160千米，新增变电容量145.6兆伏安。
	2018.1-2018.10
	14100
	孙起鹏
	市工业和信息化委
	修武县政府、
焦作供电公司

	99
	燃气配套设施
	修武县燃气基础设施配套项目
	修武县辖区内中压管道79公里，低压管道287公里。
	2018.8-2019.4
	2603
	闫小杏
	市住房城乡建设局
	修武县

政府

	100
	县城城区等
既有建筑节能改造
	修武县公共建筑、居住建筑等建筑改造
	完成县城城区等既有建筑节能改造76000平方米。
	2018.9-2019.4
	1140
	闫小杏
	市住房城乡建设局
	修武县

政府

	101
	农村既有建筑节能改造
	修武县农村居住建筑等建筑改造
	完成农村既有建筑节能改造43800平方米。
	2018.9-2019.4
	438
	闫小杏
	市住房城乡建设局
	

	102
	气厨炊改造
	修武县气厨炊改造
	完成气厨炊改造14600户。
	2018.1-2019.4
	833
	闫小杏
	市住房城乡建设局
	

	103
	农林生物质热电联产
	农林生物质热电联产项目
	占地150亩，建设一台30MW汽轮发电机组及附属配套设施设备。
	2018.12-2019.10
	16000
	李民生
	市发展改革委
	温县
政府

	104
	地源热泵供暖
	地源热泵配套管网
	二级管网1公里，供热面积15万平方米，实现集中供热0.15万户。
	2018.8-2019.4
	6000
	李民生
	市发展改革委
	

	105
	县城城区等
既有建筑节能改造
	温县公共建筑、居住建筑等建筑改造
	完成县城城区等既有建筑节能改造78000平方米。
	2018.9-2019.4
	1170
	闫小杏
	市住房城乡建设局
	

	106
	农村既有建筑节能改造
	温县农村居住建筑等建筑改造
	完成农村既有建筑节能改造70800平方米。
	2018.9-2019.4
	708
	闫小杏
	市住房城乡建设局
	

	107
	双替代（共计25835户）
	温县黄河街道办事处电供暖
	张庄、张王庄中村计划804户。
	2018.8-2019.4
	361.8
	李民生
	市发展改革委
	

	108
	
	温县温泉街道办事处电供暖
	马道街等6个村计划1798户。
	2018.8-2019.4
	809.1
	
	
	

	109
	
	温县岳村街道办事处电供暖
	岳村等3个村计划1070户。
	2018.8-2019.4
	481.5
	
	
	

	110
	
	温县北冷乡电供暖
	西南冷等4个村计划1065户。
	2018.8-2019.4
	479.25
	
	
	

	111
	双替代（共计25835户）
	温县番田镇电供暖
	南张伦等14个村计划3143户。
	2018.8-2019.4
	1414.35
	李民生
	市发展改革委
	温县
政府

	112
	
	温县黄河街道办电供暖
	下石井等5个村计划816户。
	2018.8-2019.4
	367.2
	
	
	

	113
	
	温县黄庄镇电供暖
	常庄等18个村计划3183户。
	2018.8-2019.4
	1432.35
	
	
	

	114
	
	温县武德镇电供暖
	东张相等8个村计划2790户。
	2018.8-2019.4
	1255.5
	
	
	

	115
	
	温县祥云镇电供暖
	东南王等9个村计划1449户。
	2018.8-2019.4
	652.05
	
	
	

	116
	
	温县岳村街道办电供暖
	西郭作等6村计划699户。
	2018.8-2019.4
	314.55
	
	
	

	117
	
	温县招贤乡电供暖
	安乐寨等6个村计划1582户。
	2018.8-2019.4
	711.9
	
	
	

	118
	
	温县赵堡镇电供暖
	大黄庄等8个村3105户。
	2018.8-2019.4
	1397.25
	
	
	

	119
	
	温县温泉街道办事处电供暖
	后东南王、小南张计划479户。
	2018.8-2019.4
	215.55
	
	
	

	120
	
	温县张羌街道办事处电供暖
	南张羌等6个村计划2908户。
	2018.8-2019.4
	1308.6
	
	
	

	121
	
	温县黄河街道办事处气供暖
	滩陆庄等3个村计划54户。
	2018.8-2019.4
	24.3
	
	
	

	122
	双替代（共计25835户）
	温县温泉街道办事处气供暖
	马道街7个村计划631户。
	2018.8-2019.4
	283.95
	李民生
	市发展改革委
	温县
政府

	123
	
	温县岳村街道办事处气供暖
	永兴街等4个社区计划259户。
	2018.8-2019.4
	116.55
	
	
	

	124
	双替代电力配套设施
	温县电力配套设施建设
	开工建设110千伏线路0.2千米，新建改造10千伏线路70千米，0.4千伏线路220千米，新增变电容量92兆伏安。
	2018.1-2018.10
	12400
	孙起鹏
	市工业和信息化委
	温县政府、焦作供电公司

	125
	燃气配套设施建设
	温县燃气基础设施配套项目
	岳村乡、北冷乡、祥云镇等中压管道119公里，低压管道413公里。
	2018.1-2019.4
	3280
	闫小杏
	市住房城乡建设局
	温县
政府

	126
	气厨炊改造
	温县气厨炊改造
	完成气厨炊改造18835户。
	2018.1-2019.4
	192
	闫小杏
	市住房城乡建设局
	

	127
	集中供暖工程
	解放区主管网、解放区庭院管网、解放区换热站、解放区热表安装、解放区二次网改造
	一级管网5公里，二级管网28公里，换热站33座，热表数量14000套，供热面积165万平方米，实现集中供热1.4万户。
	2018.8-2019.4
	21700
	闫小杏
	市住房城乡建设局
	解放区
政府

	128
	双替代（共计2538户）
	解放区电供暖
	郭村等村计划2538户。
	2018.8-2019.4
	1142.1
	李民生
	市发展改革委
	

	129
	燃气配套设施
	解放区燃气基础设施配套项目
	王储办事处、上白作办事处等中压管道18公里，低压管道67公里。
	2018.8-2019.4
	622
	闫小杏
	市住房城乡建设局
	

	130
	城区既有建筑节能改造
	解放区公共建筑、居住建筑等建筑改造
	完成城区既有建筑改造275000平方米。
	2018.9-2019.4
	4125
	闫小杏
	市住房城乡建设局
	

	131
	气厨炊改造
	解放区气厨炊改造
	完成气厨炊改造2380户。
	2018.1-2019.4
	119
	闫小杏
	市住房城乡建设局
	解放区
政府

	132
	集中供暖工程
	山阳区主管网、山阳区庭院管网、山阳区换热站、山阳区热表安装、山阳区二次网改造
	一级管网9公里，二级管网28公里，换热站33座，热表数量14000套，供热面积165万平方米，实现集中供热1.4万户。
	2018.8-2019.4
	23700
	闫小杏
	市住房城乡建设局
	山阳区

政府

	133
	双替代（共计7690户）
	山阳区新城街道办事处电供暖
	墙南村计划2704户。
	2018.8-2019.4
	828
	李民生
	市发展改革委
	

	134
	
	山阳区东方红街道办事处电供暖
	东焦作村计划294户。
	2018.8-2019.4
	132.3
	
	
	

	135
	
	山阳区百间房街道办事处电供暖
	西街等216户。
	2018.8-2019.4
	97.2
	
	
	

	136
	
	山阳区焦东街道办事处电供暖
	关押新村等计划150户。
	2018.8-2019.4
	67.5
	
	
	

	137
	
	山阳区中星街道办事处电供暖
	冯河村、寺河村计划824户。
	2018.8-2019.4
	304.65
	
	
	

	138
	
	山阳区太行街道办事处电供暖
	宏光社区计划2102户。
	2018.8-2019.4
	540
	
	
	

	139
	
	山阳区光亚街道办事处电供暖
	光亚城中村计划1300户。
	2018.8-2019.4
	463.05
	
	
	

	140
	
	山阳区太行街道办事处气供暖
	宏兴社区计划100户。
	2018.8-2019.4
	45
	
	
	

	141
	燃气配套设施
	山阳区燃气基础设施配套项目
	中兴办事处、新城办事处等中压管道15公里，低压管道62公里。
	2018.8-2019.4
	554
	闫小杏
	市住房城乡建设局
	山阳区

政府

	142
	城区既有建筑节能改造
	山阳区公共建筑、居住建筑等建筑改造
	完成城区既有建筑改造235000平方米。
	2018.9-2019.4
	3525
	闫小杏
	市住房城乡建设局
	

	143
	气厨炊改造
	山阳区气厨炊改造
	完成气厨炊改造1700户。
	2018.1-2019.4
	85
	闫小杏
	市住房城乡建设局
	

	144
	集中供暖工程
	中站区主管网、中站区庭院管网、中站区换热站、中站区热表安装
	一级管网5公里，二级管网23公里，换热站27座，热表数量11500套，供热面积135万平方米，实现集中供热1.15万户。
	2018.8-2019.4
	15000
	闫小杏
	市住房城乡建设局
	中站区
政府

	145
	双替代（共计5402户）
	中站区府城办事处电供暖
	北朱村等计划4088户。
	2018.8-2019.4
	1839.6
	李民生
	市发展改革委
	

	146
	
	中站区朱村办事处电供暖
	梅苑小区、西苑小区计划1080户。
	2018.8-2019.4
	486
	
	
	

	147
	
	中站区府城办事处电供暖
	府城村等计划234户。
	2018.8-2019.4
	105.3
	
	
	

	148
	燃气配套设施
	中站区燃气基础设施配套项目
	府城办事处、龙翔办事处等中压管道25公里，低压管道70公里。
	2018.8-2019.4
	647
	闫小杏
	市住房城乡建设局
	

	149
	城区既有建筑节能改造
	中站区公共建筑、居住建筑等建筑改造
	完成城区既有建筑节能改造162000平方米。
	2018.9-2019.4
	2430
	闫小杏
	市住房城乡建设局
	

	150
	农村既有建筑节能改造
	中站区农村居住建筑等建筑改造
	完成农村既有建筑节能改造46200平方米。
	2018.9-2019.4
	462
	闫小杏
	市住房城乡建设局
	中站区
政府

	151
	气厨炊改造
	中站区气厨炊改造
	完成气厨炊改造2200户。
	2018.1-2019.4
	110
	闫小杏
	市住房城乡建设局
	

	152
	集中供暖工程
	马村区主管网、马村区庭院管网、马村区换热站、马村区热表安装、金冠电厂配套管网、万方中继泵站
	一级管网8公里，二级管网13公里，换热站15座，热表数量6300套，供热面积75万平方米，实现集中供热0.63万户。
	2018.8-2019.4
	15000
	闫小杏
	市住房城乡建设局
	马村区
政府

	153
	双替代（共计9197户）
	马村区马村街道办事处电供暖
	下马村计划750户。
	2018.8-2019.4
	337.5
	李民生
	市发展改革委
	

	154
	
	马村区安阳城办事处电供暖
	马界等10个村计划2447户。
	2018.8-2019.4
	1101.15
	
	
	

	155
	
	马村区待王办事处电供暖
	西待王等4个村计划1567户。
	2018.8-2019.4
	705.15
	
	
	

	156
	
	马村区冯营办事处电供暖
	东苑社区计划510户。
	2018.8-2019.4
	229.5
	
	
	

	157
	
	马村区九里山办事处电供暖
	演马社区、九里山社区计划409户。
	2018.8-2019.4
	184.05
	
	
	

	158
	双替代（共计9197户）
	马村区武王办事处电供暖
	王母泉、张弓村计划800户。
	2018.8-2019.4
	360
	李民生
	市发展改革委
	马村区

政府

	159
	
	马村区演马办事处电供暖
	高寨等9个村计划2714户。
	2018.8-2019.4
	1221.3
	
	
	

	160
	燃气配套设施
	马村区燃气基础设施配套项目
	安阳城、演马办事处等中压管道38公里，低压管道109公里。
	2018.8-2019.4
	913
	闫小杏
	市住房城乡建设局
	

	161
	城区既有建筑节能改造
	马村区公共建筑、居住建筑等建筑改造
	完成城区既有建筑节能改造166000平方米。
	2018.9-2019.4
	2490
	闫小杏
	市住房城乡建设局
	

	162
	农村既有建筑节能改造
	马村区农村居住建筑等建筑改造
	完成农村既有建筑节能改造50400平方米
	2018.8-2019.4
	504
	闫小杏
	市住房城乡建设局
	

	163
	气厨炊改造
	马村区气厨炊改造
	完成气厨炊改造3260户。
	2018.1-2019.4
	163
	闫小杏
	市住房城乡建设局
	

	164
	集中供暖工程
	示范区热力公司大型热交换站项目
	新建换热站1座。
	2018.8-2019.4
	7000
	闫小杏
	市住房城乡建设局
	市城乡一体化示范区管委会

	165
	燃气配套设施
	示范区燃气基础设施配套项目
	阳庙镇、苏家作乡等中压管道67公里，低压管道266公里。
	2018.8-2019.4
	2021
	闫小杏
	市住房城乡建设局
	

	166
	双替代（共计11479户）
	示范区李万街道办事处电供暖
	秦屯等6个村计划152户。
	2018.8-2019.4
	68.4
	李民生
	市发展改革委
	

	167
	
	示范区宁郭镇电供暖
	邱庄村、宁郭村计划2253户。
	2018.8-2019.4
	1013.85
	
	
	

	168
	双替代（共计11479户）
	示范区苏家作乡电供暖
	怀村等5个村计划2833户。
	2018.8-2019.4
	1274.85
	李民生
	市发展改革委
	市城乡一体化示范区管委会

	169
	
	示范区文昌街道电供暖办事处
	金炉等14个村3014户。
	2018.8-2019.4
	1356.3
	
	
	

	170
	
	示范区文苑街道电供暖办事处
	仇化庄等10个村591户。
	2018.8-2019.4
	265.95
	
	
	

	171
	
	示范区阳庙镇电供暖
	杨庄等6个村2636户。
	2018.8-2019.4
	1186.2
	
	
	

	172
	城区等既有建筑节能改造
	示范区公共建筑、居住建筑等建筑改造
	完成城区既有建筑节能改造202000平方米。
	2018.9-2019.4
	3030
	闫小杏
	市住房城乡建设局
	

	173
	农村既有建筑节能改造
	示范区农村居住建筑等建筑改造
	完成农村既有建筑节能改造54600平方米。
	2018.9-2019.4
	546
	闫小杏
	市住房城乡建设局
	

	174
	气厨炊改造
	示范区气厨炊改造
	完成气厨炊改造7560户。
	2018.1-2019.4
	378
	闫小杏
	市住房城乡建设局
	



