附件1

近期旅游公路（高速公路）建设项目表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **建设里程（公里）** | **总投资（万元）** | **实施时间** |
| **合计** | | **196** | **3005000** |  |
| 1 | 沿太行高速焦作至济源段 | 39 | 563000 | 2021-2025 |
| 2 | 沿黄高速武陟至济源段 | 92 | 1238000 | 2021-2025 |
| 3 | 沁阳至伊川高速菏宝高速以南段 | 25 | 540000 | 2021-2025 |
| 4 | 沿太行高速焦作段 | 40 | 664000 | 2022-2026 |

附件2

近期旅游公路（普通公路）建设项目表

| **序号** | **板块** | **县名称** | **类型** | **路线 编码** | **项目名称** | **起点 桩号** | **终点 桩号** | **建设性质** | **建设里程 （公里）** | **总投资 （万元）** | **责任单位** | **实施**  **时间** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** | | | | | |  |  |  | **255** | **374498** |  |  |
| **一** | **干线公路** | | | **小计** | |  |  |  | **149.7** | **349001** |  |  |
| 1 | 太行 | 修武县 中站区 | 专线 | S234 | S234山区段路面改造工程 | 8.961 | 23.961 | 改建 | 15.0 | 3899 | 修武县、中站区人民政府 | 2023 |
| 2 | 太行 | 修武县 | 专线 | G207 | 国道207山区段灾毁恢复重建工程 | 1909.456 | 1926.46 | 恢复重建 | 17.0 | 5560 | 修武县人民政府 | 2023 |
| 3 | 太行 | 博爱县 | 专线 | S235 | 省道235博许线山区段灾毁恢复重建工程 | 12.800 | 24.000 | 恢复重建 | 11.2 | 5147 | 博爱县人民政府 | 2023 |
| 4 | 太行 | 沁阳市 | 集散 | S104 | S104（S104与S307交叉处至S104与S230交叉处）改建工程 | 96.508 | 97.808 | 改建 | 2.1 | 800 | 沁阳市人民政府 | 2023 |
| 5 | 太行 | 修武县 | 集散 专线 | S230 | S230方庄至艾曲段路面改造工程 | 160.589 | 178.589 | 改建 | 18.0 | 5699 | 修武县人民政府 | 2023 |
| 6 | 黄河 | 温县 | 专线 | S236 | S236温县段（司马大街南延）改建工程项目 | 52.466 | 58.429 | 改建 | 6.0 | 19400 | 温县人民政府 | 2025 |
| 7 | 黄河 | 孟州市 温县 | 集散 | S309 | S309（温县S309与S238交叉处至孟州石井村）改建工程 | 217.377 | 236.025 | 改建 | 18.6 | 6213 | 孟州市、温县人民政府 | 2024 |
| 8 | 黄河 | 温县 | 专线 | S309 | S309温县段改建工程 | 199.951 | 203.275 | 改建 | 3.3 | 5000 | 温县人民政府 | 2025 |
| 9 | 黄河 | 温县 | 专线 | G207 | 国道207温县至孟州段改建工程 | 2009.118 | 2011.15 | 改建 | 2.0 | 4000 | 温县人民政府 | 2025 |
| 10 | 太行 | 中站区 | 专线 | S234 | S234（S234与G207交叉处至S234与S230交叉处）改建工程 | 28.863 | 31.936 | 改建 | 3.1 | 1542 | 中站区人民政府 | 2025 |
| 11 | 太行 | 中站区 | 集散 | S234 | S234（S234与S230交叉处至S234与C363交叉处）改建工程 | 8.616 | 9.039 | 改建 | 0.4 | 635 | 中站区人民政府 | 2025 |
| 12 | 太行 | 沁阳市 | 集散 | S230 | S230沿南太行线博沁交界至沁济交界段项目 | 227.676 | 247.346 | 新建 | 19.7 | 106106 | 沁阳市人民政府 | 2025 |
| 13 | 黄河 | 温县 | 专线 | S309 | 老S309（老新洛路）城区段拓宽改造项目 | 2005.873 | 2009.19 | 改建 | 3.3 | 5000 | 温县人民政府 | 2025 |
| 14 | 太行 | 博爱县 修武县 中站区 | 专线 | S230 | 省道230沿南太行线西村至寨豁段项目 | 178.589 | 208.589 | 改建 | 30.0 | 180000 | 博爱县、修武县、中站区人民政府 | 2024—  2025 |
| **二** | **农村公路** | | | **小计** | |  |  |  | **105.3** | **25496** |  |  |
| 15 | 太行 | 解放区 | 专线 | C002 | C002（C002与X068交叉处至猫岔村）改建工程 | 0 | 1.5 | 改建 | 1.5 | 219 | 解放区人民政府 | 2023 |
| 16 | 黄河 | 孟州市 | 集散 | X053 | X053石店线（石井—西沃） | 0 | 16.919 | 改建 | 16.9 | 4242 | 孟州市人民政府 | 2023 |
| 17 | 太行 | 沁阳市 | 集散 | Y034 | Y034沁丹线道路灾毁恢复重建项目 | 0 | 11.32 | 恢复重建 | 11.3 | 2943 | 沁阳市人民政府 | 2023 |
| 18 | 太行 | 修武县 | 集散 | X006 | 中焦线（圪料返至当阳峪） | 22.451 | 26.001 | 改建 | 3.6 | 600 | 修武县人民政府 | 2023 |
| 19 | 太行 | 博爱 | 专线 | C571 | C571探花庄改建工程 | 0 | 0.505 | 改建 | 2.7 | 200 | 博爱县人民政府 | 2023 |
| C573 | C573探花庄改建工程 | 0 | 0.24 |
| C582 | C582探花庄改建工程 | 0 | 1.955 |
| 20 | 太行 | 博爱 | 专线 | C581 | C581江岭村村道改建工程 | 0 | 3.15 | 改建 | 3.2 | 190 | 博爱县人民政府 | 2023 |
| 21 | 太行 | 修武县 | 集散 | Y001 | Y001（Y001与Y010交叉处至Y001与G207交叉处）改建工程 | 0 | 11.04 | 改建 | 11.0 | 3311 | 修武县人民政府 | 2024 |
| 22 | 太行 | 修武县 | 集散 | Y010 | Y010（Y010与S230交叉处至Y010与Y001交叉处）改建工程 | 19.626 | 27.148 | 改建 | 7.5 | 2241 | 修武县人民政府 | 2024 |
| 23 | 太行 | 修武县 | 专线 | Y010 | 金岭坡太行艺术小镇—东岭后 | 18.628 | 19.626 | 改建 | 1.0 | 200 | 修武县人民政府 | 2024 |
| 24 | 黄河 | 温县 | 专线 | Y011 | 陈家沟旅游专用公路（Y011南北路） | 0.766 | 4.166 | 改建 | 3.4 | 680 | 温县人民政府 | 2025 |
| 25 | 黄河 | 温县 | 集散 | Y013 | 沿黄生态农业观光路（司马大街—东环路） | 5.328 | 20.791 | 改建 | 15.5 | 3094 | 温县人民政府 | 2024 |
| 26 | 太行 | 修武县 | 集散 | C363 | C363（C363与S234交叉处至平顶爻村）改建工程 | 0 | 3.9 | 改建 | 3.9 | 579 | 修武县人民政府 | 2025 |
| 27 | 太行 | 修武县 | 专线 | C416 | C416（C416与S234交叉处至双庙村）改建工程 | 0 | 0.2 | 改建 | 0.2 | 36 | 修武县人民政府 | 2025 |
| 28 | 太行 | 修武县 | 专线 | C412 | S234-长岭村 | 0 | 2.83 | 改建 | 2.8 | 425 | 修武县人民政府 | 2025 |
| 29 | 太行 | 修武县 | 专线 | Y010 | 东虎路—横河 | 19.56 | 22.12 | 改建 | 2.6 | 384 | 修武县人民政府 | 2025 |
| 30 | 太行 | 修武县 | 专线 | C408 | 东交口—中焦线 | 0 | 2.06 | 改建 | 2.1 | 309 | 修武县人民政府 | 2025 |
| 31 | 太行 | 博爱县 | 集散 专线 | X030 | X030青天河景区大门—南洞(老大练线) | 1.161 | 14.871 | 改建 | 13.7 | 4936 | 博爱县人民政府 | 2025 |
| 32 | 太行 | 博爱县 | 专线 | Y008 | Y008南柏线（月山寺—柏山超限站） | 23.882 | 26.402 | 改建 | 2.5 | 907 | 博爱县人民政府 | 2025 |

附件3

近期旅游公路（普通公路）旅游服务功能提升项目表

| **序号** | **板块** | **县名称** | **类型** | **路线 编码** | **项目名称** | **起点 桩号** | **终点 桩号** | **建设里程（公里）** | **总投资 （万元）** | **责任单位** | **实施 时间** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** | | | | | |  |  | **126** | **1261** |  |  |
| **一** | **干线公路** | | **小计** | | |  |  | **51.6** | **516** |  |  |
| 1 | 黄河 | 孟州市 | 集散 | G208 | G208（孟州X035与G208交叉处—孟州洛阳界）提升工程 | 1178.134 | 1178.971 | 0.8 | 8 | 孟州市人民政府 | 2023 |
| 2 | 太行 | 沁阳市 | 集散 | S230 | S230（沁阳市C057与S230交叉处—沁阳市Y034与S230交叉处）提升工程 | 225.946 | 227.676 | 1.7 | 17 | 沁阳市人民政府 | 2023 |
| 3 | 太行 | 修武县 | 专线 | S234 | S234（修武C363与S234交叉处—修武C461与S234交叉处）提升工程 | 8.183 | 8.687 | 0.5 | 5 | 修武县人民政府 | 2023 |
| 4 | 太行 | 博爱县 | 专线 | S235 | S235（博爱S307与S235交叉处—博爱Y008与S235交叉处）提升工程 | 24.289 | 24.479 | 0.2 | 2 | 博爱县人民政府 | 2023 |
| 5 | 太行 | 中站区 | 集散 | S234 | S234（中站区S234与G207共线段）提升工程 | 1965.453 | 1967.560 | 2.1 | 21 | 中站区人民政府 | 2024 |
| 6 | 黄河 | 温县 | 专线 | S236 | S236（温县X021与S236交叉转盘处—焦温高速转盘处）提升工程 | 49.526 | 52.446 | 2.9 | 29 | 温县人民政府 | 2024 |
| 7 | 黄河 | 温县 | 专线 | S238 | S238（温县郑州界-温县Y013与S238交叉处）提升工程 | 47.496 | 49.796 | 2.3 | 23 | 温县人民政府 | 2024 |
| 8 | 太行 | 博爱县  中站区 | 集散 | G207 | G207(博爱X058与G207交叉处—中站区S234与G207交叉处）提升工程 | 1967.56 | 1971.881 | 4.3 | 43 | 博爱县、中站区人民政府 | 2025 |
| 9 | 太行 | 修武县 | 集散 专线 | G207 | G207（修武S230与G207交叉处—修武C070与G207交叉处）提升工程 | 1928.332 | 1935.347 | 7.0 | 70 | 修武县人民政府 | 2025 |
| 10 | 太行 | 解放区 山阳区 | 集散 | G207 | G207（解放区S234与G207交叉处—山阳区X006与G207交叉处）提升工程 | 87.699 | 96.883 | 9.2 | 92 | 解放区、山阳区人民政府 | 2025 |
| 11 | 太行 | 修武县 | 集散 | S230 | S230（修武新乡界-修武G207与S230交叉处）提升工程 | 153.283 | 160.387 | 7.1 | 71 | 修武县人民政府 | 2025 |
| 12 | 太行 | 沁阳市 博爱县 | 集散 | S307 | S307(沁阳市S104与S307交叉处—博爱县X058与S307交叉处）提升工程 | 103.311 | 116.816 | 13.5 | 135 | 沁阳市、博爱县人民政府 | 2025 |
| **二** | **农村公路** | | **小计** | | |  |  | **74.5** | **745** |  |  |
| 13 | 黄河 | 孟州市 | 集散 | X046 | X046（孟州市X053与X046交叉处—孟州市Y003与X046交叉处）提升工程 | 13.187 | 15.087 | 1.9 | 19 | 孟州市人民政府 | 2023 |
| 14 | 黄河 | 孟州市 | 集散 | Y014 | Y014（孟州市Y003与Y014交叉处—孟州市S310与Y014交叉处）提升工程 | 1.562 | 2.662 | 1.1 | 11 | 孟州市人民政府 | 2023 |
| 15 | 太行 | 修武县 | 集散 | X006 | X006（修武G207与X006交叉处—修武C457与X006交叉处）提升工程 | 0 | 1.4 | 1.4 | 14 | 修武县人民政府 | 2023 |
| 16 | 太行 | 修武县 | 集散 | X106 | X106（修武X006与X106交叉处—S230与X106交叉处）提升工程 | 1.16 | 3.36 | 2.2 | 22 | 修武县人民政府 | 2023 |
| 17 | 黄河 | 孟州市 | 集散 | Y032 | Y032（Y032与X045交叉点至孟济交界段）提升工程 | 2.379 | 2.879 | 0.5 | 5 | 孟州市人民政府 | 2023 |
| 18 | 黄河 | 孟州市 | 集散 | X035 | X035(孟州市G208与X035交叉处—孟州市X045与X035交叉处）提升工程 | 6.267 | 8.299 | 2.0 | 20 | 孟州市人民政府 | 2024 |
| 19 | 黄河 | 孟州市 | 集散 | X045 | X045(孟州X035与X045交叉处—孟州Y032与X045交叉处）提升工程 | 26.697 | 30.122 | 3.4 | 34 | 孟州市人民政府 | 2024 |
| 20 | 太行 | 解放区 | 专线 | X068 | X068（解放区G207与X068交叉处—解放区C002与X068交叉处）提升工程 | 1.009 | 4.109 | 3.1 | 31 | 解放区人民政府 | 2024 |
| 21 | 黄河 | 温县 | 专线 | Y011 | Y011南张羌村段提升工程 | 0 | 1.07 | 1.1 | 11 | 温县人民政府 | 2024 |
| 22 | 黄河 | 孟州市 | 集散 | Y003 | Y003（孟州Y014与Y003交叉处—孟州洛阳界）提升工程 | 10.375 | 16.355 | 6.0 | 60 | 孟州市人民政府 | 2025 |
| 23 | 黄河 | 温县 | 专线 | X021 | X021（温县S236与X021交叉处-温县Y011与X021交叉处）提升工程 | 5.568 | 11.868 | 6.3 | 63 | 温县人民政府 | 2025 |
| 24 | 黄河 | 温县 武陟县 | 集散 专线 | X039 | X039(温县S309与X039交叉处—武陟新乡界）提升工程 | 0.173 | 2.773 | 2.6 | 26 | 温县人民政府 | 2025 |
| 0 | 42.8 | 42.8 | 428 | 武陟县人民政府 | 2025 |

附件4

近期旅游公路游客驿站建设项目表

| **序号** | **县名称** | **设施名称** | **依托 线路** | **服务功能** | **拟建等级** | **建设**  **性质** | **总投资 （万元）** | **责任单位** | **实施**  **时间** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** | | |  |  |  |  | **16100** |  |  |
| 1 | 博爱县 | 寨豁村东驿站 | S235 | 停车、休憩、公厕、充电 | 三级驿站 | 改建 | 300 | 博爱县人民政府 | 2023 |
| 2 | 孟州市 | 老家莫沟驿站 | S310 | 停车、休憩、公厕及母婴室、充电、餐饮、购物 | 二级驿站 | 新建 | 600 | 孟州市人民政府 | 2023 |
| 3 | 修武县 | 竹林七贤驿站 | Y010 | 停车、休憩、公厕及母婴室、充电、餐饮、购物 | 二级驿站 | 新建 | 1000 | 修武县人民政府 | 2024 |
| 4 | 博爱县 | 小底爱情公园樱桃超市驿站 | S235 | 停车、休憩、公厕、购物、采摘 | 三级驿站 | 改建 | 300 | 博爱县人民政府 | 2024 |
| 5 | 沁阳市 | 廉坡驿站 | S104 | 停车、休憩、公厕 | 三级驿站 | 改建 | 300 | 沁阳市人民政府 | 2024 |
| 6 | 武陟县 | 黄河龙泽园驿站 | 王园线 | 停车、休憩、公厕、充电 | 三级驿站 | 新建 | 300 | 武陟县人民政府 | 2024 |
| 7 | 中站区 | 中围驿站 | X078 | 停车、休憩、公厕及母婴室、充电、餐饮、购物 | 二级驿站 | 改建 | 600 | 中站区人民政府 | 2025 |
| 8 | 解放区 | 南太行花海驿站 | G207 | 停车、休憩、公厕及母婴室、充电、餐饮、购物 | 二级驿站 | 新建 | 600 | 解放区人民政府 | 2025 |
| 9 | 温县 | 祥云驿站 | 王园线 | 停车、休憩、公厕、充电 | 三级驿站 | 新建 | 300 | 温县人民政府 | 2025 |
| 10 | 博爱县 | 青天河游客服务中心 | X030 | 停车、充电、维修、餐饮、购物、休憩、公厕及母婴室、游客服务中心 | 一级驿站 | 新建 | 10000 | 博爱县人民政府 | 2025 |
| 11 | 修武县 | 瓦房沟驿站 | G207 | 停车、休憩、公厕、充电 | 三级驿站 | 新建 | 300 | 修武县人民政府 | 2025 |
| 12 | 孟州市 | 关沟驿站 | G208 | 停车、休憩、公厕、充电 | 三级驿站 | 改建 | 300 | 孟州市人民政府 | 2025 |
| 13 | 修武县 | 甲板创驿站 | S233 | 停车、休憩、公厕、充电 | 三级驿站 | 新建 | 300 | 修武县人民政府 | 2025 |
| 14 | 修武县 | 大南坡驿站 | X006 | 停车、休憩、公厕、充电 | 三级驿站 | 新建 | 300 | 修武县人民政府 | 2025 |
| 15 | 修武县 | 兵盘驿站 | Y001 | 停车、休憩、公厕、充电 | 三级驿站 | 新建 | 300 | 修武县人民政府 | 2025 |
| 16 | 修武县 | 楚江坡驿站 | Y010 | 停车、休憩、公厕、充电 | 三级驿站 | 新建 | 300 | 修武县人民政府 | 2025 |

附件5

近期旅游公路观景台建设项目表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **县名称** | **设施名称** | **依托线路** | **服务功能** | **建设性质** | **总投资**  **（万元）** | **责任单位** | **实施**  **时间** |
| **合计** | | |  |  |  | **2400** |  |  |
| 1 | 博爱县 | 爱情公园观景台 | X030 | 泊车、观景 | 改建 | 150 | 博爱县人民政府 | 2023 |
| 2 | 修武县 | 当阳峪村观景台 | X006 | 休憩平台、观景台 | 新建 | 300 | 修武县人民政府 | 2023 |
| 3 | 修武县 | 金岭坡观景台 | Y010 | 休憩平台、观景台 | 新建 | 300 | 修武县人民政府 | 2024 |
| 4 | 中站区 | 窄门步道观景台 | S230 | 休憩平台、观景台 | 新建 | 300 | 中站区人民政府 | 2025 |
| 5 | 中站区 | 八英广场观景台 | S230 | 休憩平台、观景台 | 改建 | 150 | 中站区人民政府 | 2025 |
| 6 | 中站区 | 中围村观景台 | S234 | 休憩平台、观景台 | 新建 | 300 | 中站区人民政府 | 2025 |
| 7 | 解放区 | 南太行花海观景台 | G207 | 休憩平台、观景台 | 新建 | 300 | 解放区人民政府 | 2025 |
| 8 | 孟州市 | 黄河文化观景台 | 王园线 | 休憩平台、观景台 | 新建 | 300 | 孟州市人民政府 | 2025 |
| 9 | 孟州市 | 沿黄大堤观景台 | 王园线 | 休憩平台、观景台 | 新建 | 300 | 孟州市人民政府 | 2025 |

附件6

近期旅游公路营地建设项目表

| **序号** | **县名称** | **设施名称** | **依托线路** | **服务功能** | **建设性质** | **总投资 （万元）** | **责任单位** | **实施**  **时间** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** | | |  |  |  | **5330** |  |  |
| 1 | 武陟县 | 西营野营基地 | X039 | 停车位、服务用房 | 改建 | 180 | 武陟县人民政府 | 2023 |
| 2 | 温县 | 陈家沟自驾露营地 | Y011 | 停车位、服务自驾游、充电 | 改建 | 150 | 温县人民政府 | 2023 |
| 3 | 温县 | 仓头村贯晨福田农场露营地 | S309 | 停车位、服务自驾游 | 改建 | 100 | 温县人民政府 | 2023 |
| 4 | 博爱县 | 八极公园房车营地 | Y008 | 停车位、服务用房 | 改建 | 300 | 博爱县人民政府 | 2023 |
| 5 | 博爱县 | 探花庄民宿区房车营地 | S235 | 露营、采摘 | 改建 | 300 | 博爱县人民政府 | 2023 |
| 6 | 博爱县 | 江岭自驾露营点 | X030 | 露营、采摘、观光 | 改建 | 300 | 博爱县人民政府 | 2024 |
| 7 | 博爱县 | 寨豁加油站自驾露营点 | S235 | 露营 | 新建 | 500 | 博爱县人民政府 | 2024 |
| 8 | 博爱县 | 探花庄村口房车营地 | S235 | 露营、泊车 | 新建 | 500 | 博爱县人民政府 | 2024 |
| 9 | 修武县 | 金岭坡太行艺术小镇山地运动露营地 | Y010 | 停车位、充电、宿营 | 新建 | 500 | 修武县人民政府 | 2024 |
| 10 | 沁阳市 | 九渡村露营地 | Y034 | 停车位、服务自驾游、充电、房车服务 | 新建 | 500 | 沁阳市人民政府 | 2024 |
| 11 | 解放区 | 老丁沟矿山生态公园露营地 | Y002 | 停车位、服务自驾游、充电、房车服务 | 新建 | 500 | 解放区人民政府 | 2024 |
| 12 | 修武县 | 溪山·美舍山野溪秀露营地 | G207 | 露营、泊车 | 新建 | 500 | 修武县人民政府 | 2025 |
| 13 | 沁阳市 | 静应湖露营地 | S230 | 停车位、服务自驾游、充电、房车服务 | 新建 | 500 | 沁阳市人民政府 | 2025 |
| 14 | 沁阳市 | 神农山云阳露营地 | S230 | 停车位、服务自驾游、充电、房车服务 | 新建 | 500 | 沁阳市人民政府 | 2025 |

附件7

近期旅游公路绿道建设项目表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **县名称** | **项目名称** | **建设性质** | **建设里程（公里）** | **总投资（万元）** | **责任单位** | **实施时间** |
| **合计** | | |  | **35** | **6518** |  |  |
| 1 | 修武县 | S230方庄至艾曲绿道 | 新建 | 14.9 | 2990 | 修武县人民政府 | 2024 |
| 2 | 解放区 | 猫岔绿道 | 新建 | 4.6 | 917 | 解放区人民政府 | 2024 |
| 3 | 沁阳市 | 丹河绿道 | 新建 | 12.9 | 2586 | 沁阳市人民政府 | 2025 |
| 4 | 博爱县 | 月山寺旅游步道 | 改建 | 2.5 | 25 | 博爱县人民政府 | 2025 |

焦政办〔2023〕68号　焦作市人民政府办公室 2023年12月25日印发