| 2015年焦作市市区保障性安居工程项目信息公示 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 太行路公租房（太行名府小区）建设项目（二期） |
| 建设地址 | 太行路与河东路交叉口东南角 |
| 建设方式 | 集中新建 |
| 总套数 | 1076套 |
| 计划开工时间 | 2015年7月 |
| 计划竣工时间 | 2018年10月 |
| 年度计划开工套数 | 1076套 |
| 年度计划竣工套数 |  |
| 建设单位 | 焦作市公共住房建设投资有限公司 |
| 设计单位 | 机械工业第六设计研究院有限公司 |
| 施工单位 | 河南省中原建设工程有限公司 焦作建工集团有限公司 南阳建工集团 |
| 监理单位 | 河南诚信工程管理有限公司 河南省华夏工程建设监理有限公司 |

| 2013年焦作市市区保障性安居工程项目信息公示 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 玫瑰园住宅楼配建廉租房项目 |
| 建设地址 | 中站区跃进路南侧 |
| 建设方式 | 配建 |
| 总套数 | 11 |
| 计划开工时间 | 2013.1 |
| 计划竣工时间 | 2013.12 |
| 年度计划开工套数 | 11 |
| 年度计划竣工套数 |  |
| 建设单位 | 焦作恒信置业有限公司 |
| 设计单位 | 焦作金汇建筑设计有限公司 |
| 施工单位 | 河南征信建筑工程有限公司 |
| 监理单位 | 河南育兴工程管理有限公司 |

| 2013年焦作市市区保障性安居工程项目信息公示 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 中站区棚户区改造和美小区拆迁安置项目和美小区拆迁安置项目（二） |
| 建设地址 | 中站区解放西路与中南路交叉口东南角 |
| 建设方式 | 集中 |
| 总套数 | 912 |
| 计划开工时间 | 2013.1 |
| 计划竣工时间 | 2013.12 |
| 年度计划开工套数 | 912 |
| 年度计划竣工套数 |  |
| 建设单位 | 焦作西部产业集聚区管委会 |
| 设计单位 | 河南华中建筑设计有限公司、焦作市时峰建筑工程设计有限公司 |
| 施工单位 | 焦作建工集团有限公司 |
| 监理单位 | 河南省海虹建设监理工程有限公司、河南正博建设监理有限公司、焦作市衡大建设工程监理有限公司、河南宏业建设管理有限公司、焦作全心工程监理有限责任公司 |

| 2013年焦作市市区保障性安居工程项目信息公示 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 中站区雪莲路棚户区改造安置项目 |
| 建设地址 | 中站区雪莲东西两侧 |
| 建设方式 | 集中 |
| 总套数 | 111 |
| 计划开工时间 | 2013.1 |
| 计划竣工时间 | 2014.1 |
| 年度计划开工套数 | 111 |
| 年度计划竣工套数 |  |
| 建设单位 | 焦作市骏诚置业有限公司 |
| 设计单位 | 河南国基建设集团有限公司 |
| 施工单位 | 河南华安建设有限公司 |
| 监理单位 | 焦作城苑建设监理有限公司 |

| 2013年焦作市市区保障性安居工程项目信息公示 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 中站区光华路拆迁安置项目 |
| 建设地址 | 中站区光华路西侧 |
| 建设方式 | 集中 |
| 总套数 | 258 |
| 计划开工时间 | 2013.6 |
| 计划竣工时间 | 2014.12 |
| 年度计划开工套数 | 258 |
| 年度计划竣工套数 |  |
| 建设单位 | 焦作市中站区房产管理中心 |
| 设计单位 | 河南华天中图建筑规划设计有限公司 |
| 施工单位 | 林州华通建设有限公司 |
| 监理单位 | 焦作全心工程监理有限责任公司 |

| 2013年焦作市市区保障性安居工程项目信息公示 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 中站区中南路（南朱村）拆迁安置项目 |
| 建设地址 | 中站区丰收路南侧 |
| 建设方式 | 集中 |
| 总套数 | 240 |
| 计划开工时间 | 2013.1 |
| 计划竣工时间 | 2014.12 |
| 年度计划开工套数 | 240 |
| 年度计划竣工套数 |  |
| 建设单位 | 焦作市中站区府城办事处南朱村村民委员会 |
| 设计单位 | 河南正鼎建筑设计有限公司 |
| 施工单位 | 河南红旗渠建设集团有限公司 |
| 监理单位 | 焦作市城苑建设监理有限公司 |