焦作市中站区审计局审计结果公告

2019年第18号

2019年中站区龙翔办事处安全饮水项目一标段、二标段竣工结算情况的

审计结果

焦作市中站区审计局自2019年8月1日至2019年8月8日，对2019年中站区龙翔办事处安全饮水项目一标段、二标段竣工结算进行了审计。现将审计结果公告如下：

- 工程基本情况

2019年中站区龙翔办事处安全饮水项目一标段、二标段建设单位均为焦作市中站区农业农村局。资金来源为财政专项扶贫资金。一标段为西张庄村打机井工程，位于中站区龙翔办事处西张庄村，主要建设内容为新打深水井一眼、安装潜水泵一套、新建管理房一座、测井、洗井、水质化验等;二标段为寺后村打机井工程，位于中站区龙翔办事处西寺后村，主要建设内容为新打深水井一眼、安装潜水泵一套、新建管理房一座、测井、洗井、水质化验等。建设方为焦作市中站区农业农村局，经公开招标，确定一标段施工方为焦作市豫泉水文地质工程有限公司，二标段施工方为辉县市水利局钻井队。建基工程咨询有限公司对工程进行了监督。

- 二、审计结论

2019年中站区龙翔办事处安全饮水项目一标段送审价款为577202.50元，审定价款为571770.50元，审减价款为5432元，审减率为0.94%。

2019年中站区龙翔办事处安全饮水项目二标段送审价款为593643.82元，审定价款为585131.20元，审减价款为8512.62元，审减率为1.43%。

审减的主要内容是送审造价中两个标段均单独列项计取了临时围挡和临时水管的费用，该费用在取费中已计取，属于重复计算。

三、审计处理情况和建议

对上述结论，审计机关已依法出具了审计报告。