焦作市中站区审计局审计结果公告

2019年第1号

2018年下半年龙翔街道办事处扶贫项目许河村村内道路硬化工程竣工结算情况的

审计结果

焦作市中站区审计局自2018年11月22至11月23日对2018年下半年龙翔街道办事处扶贫项目许河村村内道路硬化工程竣工结算进行了审计。现将审计结果公告如下：

- 一、工程基本情况

- 许河村内道路硬化项目位于焦作市中站区龙翔街道办事处许河村村西北。资金来源为省级财政资金、市级财政资金。工程建设的主要内容为：铺设砼路面、青石板路面。工程建设方为焦作市中站区龙翔街道办事处。本工程采用定点采购的招标方式，确定施工方为河南创新新能源科技有限公司。河南建基工程管理有限公司对本工程进行了监督。

- 审计结论

许河村内道路硬化项目送审价款为338425.91元,审定价款为318234.53元，审减20191.38元，审减率为5.97%。

- 审减造价的主要内容是：送审结算多报送工程量。

三、审计处理情况和建议

对上述结论，审计机关已依法出具了审计报告。