焦作市中站区审计局审计结果公告

2019年第21号

焦作市中站区府城社区老年人日间照料中心竣工结算情况的

审计结果

焦作市中站区审计局自2019年8月5日至2019年9月6日对焦作市中站区府城社区老年人日间照料中心工程竣工结算进行了审计。现将审计结果公告如下：

- 工程基本情况

- 焦作市中站区府城社区老年人日间照料中心位于焦作市中站区府城社区卫生院院内。工程建设方为焦作市中站区卫生健康委员会，资金来源为中央资金和地方配套资金。工程建设的主要内容为：框架结构，地上3层，内设建设服务用房、保健康复用房、娱乐用房、辅助用房等。焦作市中站区卫生健康委员会通过公开招投标，确定施工方为河南金长城建筑工程有限公司。

- 二、审计结论

焦作市中站区府城社区老年人日间照料中心送审结算书为 2626885.79元，审定结算书为2412905.75元，审减金额为213980.04元，审减率为8.15%。

审减造价的主要内容是：（一）送审结算书中工程量与实际工程量量差；（二）送审结算书中多计的合同内未施工部分造价。

三、审计处理情况和建议

对上述结论，审计机关已依法出具了审计报告。