焦作市中站区审计局审计结果公告

2019年第32号

2019年中站区府城办事处造店村村组道路项目竣工结算情况的

审计结果

焦作市中站区审计局自2019年11月15日至2019年11月20日，对2019年中站区府城办事处造店村村组道路项目竣工结算进行了审计。现将审计结果公告如下：

- 工程基本情况

- 2019年中站区府城办事处造店村村组道路项目位于焦作市中站区府城街道办事处造店村。资金来源为市财政专项扶贫资金。工程建设内容为：整修学后路、堤南一路、堤南二路，拆除原有破损路面及重新铺设C25混凝土路面。工程建设方为焦作市中站区民族宗教事务委员会。本工程采用单一来源采购方式，确定施工方为河南成盈建设工程有限公司。河南海纳建设管理有限公司对工程进行了监督。

- 二、审计结论

2019年中站区府城办事处造店村村组道路项目送审价款为278290.60元，审定价款为249863.36元，审减价款为28427.24元，审减率为10.21%。

三、审计处理情况和建议

对上述结论，审计机关已依法出具了审计报告，提出了审计建议。