焦作市中站区审计局审计结果公告

2019年第37号

中站区府城街道办事处2019年扶贫项目店后村排水沟改造项目竣工结算情况的

审计结果

焦作市中站区审计局自2019年11月15日至2019年11月20日，对中站区府城街道办事处2019年扶贫项目店后村排水沟改造项目竣工结算进行了审计。现将审计结果公告如下：

- 工程基本情况

- 中站区府城街道办事处2019年扶贫项目店后村排水沟改造项目位于焦作市中站区府城街道办事处店后村。资金来源为市财政专项扶贫资金。工程建设内容为：排水沟清理及铺设实心盖板、地埋二级钢筋混凝土承插管。工程建设方为焦作市中站区府城街道办事处。本工程采用竞争性磋商的招标方式，确定施工方为河南华隆建设工程有限公司。河南诚信工程管理有限公司对本工程进行了监督。

- 二、审计结论

中站区府城街道办事处2019年扶贫项目店后村排水沟改造项目送审价款为934374.02元，审定价款为710221.89元，审减价款为224152.13元，审减率为23.99%。

三、审计处理情况和建议

对上述结论，审计机关已依法出具了审计报告，提出了审计建议。