焦作市中站区审计局审计结果公告

2019年第3号

焦作市中站区2017年店后村人畜饮水项目竣工结算情况的审计结果

焦作市中站区审计局自2019年1月1日至1月22日对中站区2017年店后村人畜饮水项目竣工结算进行了审计。现将审计结果公告如下：

- 工程基本情况

- 中站区2017年店后村人畜饮水项目位于焦作市中站区府城街道办事处店后村村内。资金来源为省级财政资金。工程建设的主要内容为：铺设管道、砖砌水表井和安装水表。工程建设方为焦作市中站区扶贫开发办公室。本工程采用定点采购的招标方式，确定施工方为河南裕鑫建筑安装有限公司。河南省万安工程建设监理有限公司对本工程进行了监督。

- 二、审计结论

中站区2017年店后村人畜饮水项目送审价款为1605730.66元,审定价款为975327.47元，审减630403.19元，审减率为39.26%。

三、审计处理情况和建议

对上述结论，审计机关已依法出具了审计报告，提出了审计建议。