焦作市中站区审计局审计结果公告

2019年第7号

中站区府城街道办事处造店村打深水井工程竣工结算情况的审计的审计结果

焦作市中站区审计局自2019年4月1日至2019年4月24日对中站区府城街道办事处造店村打深水井工程竣工结算进行了审计。现将审计结果公告如下：

- 工程基本情况

- 中站区府城街道办事处造店村打深水井工程位于焦作市中站区府城街道办事处造店村村口丰收路北侧朱村邮局院内。资金来源为区级财政资金。工程建设的主要内容为：打深水井一眼、安装潜水泵一套、压力罐一个、新建水井管理房一座、顶钢管、埋地PE管。工程建设方为焦作市中站区府城街道办事处。本工程采用定点采购的招标方式，确定施工方为河南欣源建设工程有限公司。河南海纳建设管理有限公司对本工程进行了监督。

- 二、审计结论

中站区府城街道办事处造店村打深水井工程送审价款为527515.23元,审定价款为477672.30元，审减49842.93元，审减率为9.45%。

三、审计处理情况和建议

对上述结论，审计机关已依法出具了审计报告，提出了审计建议。