焦作市中站区审计局审计结果公告

2019年第9号

中站区府城街道办事处农村环境综合治理垃圾中转站工程竣工结算的

审计结果

焦作市中站区审计局自2019年3月20至4月17日对中站区府城办事处农村环境综合治理垃圾中转站工程竣工结算进行了审计。现将审计结果公告如下：

- 工程基本情况

- 中站区府城办事处农村环境综合治理垃圾中转站工程内容为：在焦作市中站区府城街道办事处北朱村、南朱村、北敬村、南敬村、店后村、造店村新建11个垃圾中转站、公厕和垃圾中转站配套设备。资金来源为市级财政资金。工程建设方为焦作市中站区府城街道办事处。本工程经过公开招标，确定施工方为河南平工建筑工程有限公司。河南创达建设工程管理有限公司对本工程进行了监理。

- 二、审计结论

中站区府城办事处农村环境综合治理垃圾中转站工程送审价款为4243423.39元,审定价款为3058370.45元，审减1185052.94元，审减率为27.93%。

三、审计处理情况和建议

对上述结论，审计机关已依法出具了审计报告，提出了审计建议。