焦作市中站区审计局审计结果公告

2019年第14号

焦作市中站区龙翔街道办事处2018年扶贫项目第一批（一标段）东张庄村人蓄饮水工程竣工结算情况的

审计结果

焦作市中站区审计局自2019年6月17至6月26日对中站区龙翔街道办事处2018年扶贫项目第一批（一标段）东张庄村人蓄饮水工程（以下简称东张庄村人蓄饮水工程）竣工结算进行了审计。现将审计结果公告如下：

- 工程基本情况

- 东张庄村人蓄饮水工程位于东张庄村内。工程建设方为焦作市中站区龙翔街道办事处。工程建设的主要内容为：新打深机井一眼，并配套水泵、管理用房、20吨压力罐及引水管网。本工程通过公开招标方式确定施工方为河南欣源建设工程有限公司。河南诚信工程管理有限公司对本工程进行了监督。

- 审计结论

东张庄村人蓄饮水工程工程送审价款为733794.12元,审定价款为682092.40元，审减51701.72元，审减率为7.05%。审减造价的主要内容是施工单位送审结算中多报送工程造价。

三、审计处理情况和建议

对上述结论，审计机关已依法出具了审计报告。