焦作市中站区审计局审计结果公告

2019年第17号

2018年东张庄村生产道路硬化及护坡项目竣工结算情况的

审计结果

焦作市中站区审计局自2019年4月19至2019年5月16日对2018年东张庄村生产道路硬化及护坡项目竣工结算进行了审计。现将审计结果公告如下：

- 工程基本情况

- 2018年东张庄村生产道路硬化及护坡项目位于焦作市中站区龙翔街道办事处东张庄村,工程建设方为焦作市中站区龙翔街道办事处,资金来源为省级专项扶贫资金。工程建设的主要内容为：铺设混凝土路面；砌筑片石护坡；焦作市中站区龙翔街道办事处在招标控制价的基础上，采用政府定点采购方式，确定施工方为焦作市晓尚园林有限公司。河南万安工程咨询有限公司对本工程进行了监督。

- 审计结论

2018年东张庄村生产道路硬化及护坡项目送审结算为  395916.22元，审定结算为 244830.65元，审减金额为151085.57元，审减率为38.16%。

三、审计处理情况和建议

对上述结论，审计机关已依法出具了审计报告，提出了审计建议。