焦作市中站区审计局审计结果公告

2019年第19号

焦作市中站区城市管理局办公用房装修工程竣工结算的审计结果

焦作市中站区审计局自2019年7月15至8月5日对焦作市中站区城市管理局办公用房装修工程竣工结算进行了审计。现将审计结果公告如下：

- 工程基本情况

焦作市中站区城市管理局办公用房装修工程位于中站区瑞丰南路西侧。工程的主要内容为：办公用房室内吊顶装修、地面铺设地板砖、墙面刷乳胶漆、水电安装，以及用石膏板装修房间内隔墙；室外新建门岗房、围墙及室外地面等。资金来源为单位自筹。工程建设方为焦作市中站区城市管理局。本工程以竞争性谈判方式确定施工方为河南东泰装饰设计工程有限公司。

- 二、审计结论

焦作市中站区城市管理局办公用房装修工程送审价款为425847.62元,审定价款为416472.88元，审减9374.74元，审减率为2.01%。

审减造价的主要内容是：施工单位送审预算的工程量与实际施工工程量的偏差、未按照清单规范要求让利等。

三、审计处理情况和建议

对上述结论，审计机关已依法出具了审计报告。