焦作市中站区审计局审计结果公告

2019年第20号

2019年中站区府城办事处农田水利工程竣工结算情况的审计的

审计结果

焦作市中站区审计局自2019年9月19日至2019年9月25日对2019年中站区府城办事处农田水利工程竣工结算进行了审计。现将审计结果公告如下：

- 工程基本情况

- 2019年中站区府城办事处农田水利工程位于中站区府城办事处府城村、启心村和店后村。工程建设方为焦作市中站区农业农村局，资金来源为财政专项扶贫资金。工程建设的主要内容为：府城村打深灌溉水井，安装潜水泵（包括电缆、控制柜、井内抽水管、泵用电缆）；启心村打深灌溉水井，安装潜水泵（包括电缆、控制柜、井内抽水管、泵用电缆）；店后村打深灌溉水井，安装潜水泵（包括电缆、控制柜、井内抽水管、泵用电缆）。焦作市中站区农业农村局通过公开招投标，确定施工方为河南昊森水利建筑工程有限公司。

- 二、审计结论

2019年中站区府城办事处农田水利工程送审结算书为347838.88元，审定结算书为325812.61元，审减金额为22026.27元，审减率为6.33%。审减造价的主要内容是：送审结算书中多计的工作内容费用。

三、审计处理情况和建议

对上述结论，审计机关已依法出具了审计报告。