焦作市中站区审计局审计结果公告

2019年第24号

2019年中站区龙翔街道办事处安全饮水项目（三标段）大洼村水池维修和东张庄村

输水管道铺设工程竣工结算情况的

审计结果

焦作市中站区审计局自2019年10月22至10月28日对2019年中站区龙翔街道办事处安全饮水项目（三标段）大洼村水池维修和东张庄村输水管道铺设工程竣工结算进行了审计。现将审计结果公告如下：

- 工程基本情况

- 2019年中站区龙翔街道办事处安全饮水项目（三标段）大洼村水池维修和东张庄村输水管道铺设工程位于大洼村和东张庄村内。工程建设方为焦作市中站区农业农村局。工程建设的主要内容为：大洼村内维修改造蓄水池、铺设管道，配备离心泵、更换钢泵管；东张庄村铺设管道、镀锌钢管。本工程通过公开招标方式确定施工方为河南仪都建设有限公司。建基工程咨询有限公司对本工程进行了监督。

- 二、审计结论

2019年中站区龙翔街道办事处安全饮水项目（三标段）大洼村水池维修和东张庄村输水管道铺设工程送审价款为381053.06元,审定价款为362276.14元，审减18776.92元,审减率为4.93%。审减造价的主要内容是施工单位送审结算中重复报送工程造价。

三、审计处理情况和建议

对上述结论，审计机关已依法出具了审计报告。