焦作市中站区审计局审计结果公告

2019年第27号

2019年中站区龙翔街道办事处周窑村道路及护坡修建项目竣工结算情况的

审计结果

焦作市中站区审计局自2019年11月4日至2019年11月20日对2019年中站区龙翔街道办事处周窑村道路及护坡修建项目竣工结算进行了审计。现将审计结果公告如下：

- 工程基本情况

- 2019年中站区龙翔街道办事处周窑村道路及护坡修建项目位于焦作市中站区龙翔街道办事处周窑村。资金来源为市财政专项扶贫资金。工程建设内容为：铺设青石板路面，修建浆砌石挡土墙。工程建设方为焦作市中站区龙翔街道办事处。本工程采用竞争性磋商的招标方式，确定施工方为创世建设有限公司。建基工程咨询有限公司对本工程进行了监督。

- 二、审计结论

2019年中站区龙翔街道办事处周窑村道路及护坡修建项目送审价款为574621.94元，审定价款为573887.08 元，审减734.84元，审减率为0.13%。

三、审计处理情况和建议

对上述结论，审计机关已依法出具了审计报告，提出了审计建议。