焦作市中站区审计局审计结果公告

2019年第2号

焦作市中站区龙翔街道办事处周窑村农副土特产加工及交易市场二期工程

竣工结算情况的

审计结果

焦作市中站区审计局自2019年1月11至1月25日对焦作市中站区龙翔街道办事处周窑村农副土特产加工及交易市场二期工程竣工结算进行了审计。现将审计结果公告如下：

- 工程基本情况

- 焦作市中站区龙翔办事处周窑村农副土特产加工及交易市场二期工程位于周窑村村委会东广场。工程建设方为焦作市中站区龙翔街道办事处周窑村村民委员会。工程建设的主要内容为：新建农副土特产加工及交易市场用房一座，砖混结构，包括土建及安装工程。中标单位为焦作嘉盛建设工程有限公司，由河南建标工程管理有限公司对本工程进行监督。

- 二、审计结论

焦作市中站区龙翔办事处周窑村农副土特产加工及交易市场二期工程送审价款为1629170.77元,审定价款为1370003.82元，审减259166.95元，审减率为15.91%。审减造价的主要内容是：施工单位送审结算中多报送工程量；多报材料调差。

三、审计处理情况和建议

对上述结论，审计机关已依法出具了审计报告。