焦作市中站区审计局审计结果公告

2019年第36号

焦作市中站区龙翔办事处2018年扶贫项目第五批二标段周窑村采摘园基础设施建设工程竣工结算情况的

审计结果

焦作市中站区审计局自2019年11月12日至2019年11月 25日，对焦作市中站区龙翔办事处2018年扶贫项目第五批二标段周窑村采摘园基础设施建设工程竣工结算进行了审计。现将审计结果公告如下：

- 工程基本情况

- 焦作市中站区龙翔办事处2018年扶贫项目第五批二标段周窑村采摘园基础设施建设工程位于焦作市龙翔街道办事处周窑村。工程建设的主要内容为新建人工湖、仿古长廊、防腐木亭、防腐木门牌、青石板路面及踏步等。工程建设方为焦作市中站区龙翔街道办事处。本工程采用定点采购的方式，确定施工方为焦作市筑城建筑有限公司。河南诚信工程管理有限公司对本工程进行了监督。

- 二、审计结论

焦作市中站区龙翔办事处2018年扶贫项目第五批二标段周窑村采摘园基础设施建设工程送审价款为266595.57元,审定价款为224011.68元，审减价款为42583.89元，审减率为15.97%。

三、审计处理情况和建议

对上述结论，审计机关已依法出具了审计报告，提出了审计建议。