焦作市中站区审计局审计结果公告

2019年第4号

中站区2017年市派驻许河、赵庄村第一书记专项扶贫资金项目工程竣工结算的

审计结果

焦作市中站区审计局派出审计组，自2019年3月20至4月26日对中站区2017年市派驻许河、赵庄村第一书记专项扶贫资金项目竣工结算进行了审计。现将审计结果公告如下：

- 工程基本情况

- 中站区2017年市派驻许河、赵庄村第一书记专项扶贫资金项目位于焦作市中站区龙翔街道办事处许河村、赵庄村。资金来源为市级财政资金。许河村工程的主要内容为修建钢筋混凝土蓄水坝；赵庄村工程的主要内容为铺管道新建混凝土护坡、现浇混凝土护栏、新建阀门井、调节池、蓄水坝、安装水泵、压力罐等。工程建设方为焦作市中站区扶贫开发办公室。本工程采用定点采购，确定施工方为河南万竣建筑工程有限公司。河南建基工程管理有限公司对本工程进行了监理。

- 二、审计结论

中站区2017年市派驻许河、赵庄村第一书记专项扶贫资金项目送审价款为604535.09元,审定价款为529928.95元，审减74606.14元，审减率为12.34%。审减造价的主要内容是：施工单位报送结算未按照招标控制价的基础下浮7%让利、多报签证变更单中的工程量等。

三、审计处理情况和建议

对上述结论，审计机关已依法出具了审计报告，提出了审计建议。