焦作市中站区审计局审计结果公告

2019年第6号

焦作市中站区龙翔街道办事处周窑村公益性生产生活设施及村组道路工程竣工结算情况的审计结果

焦作市中站区审计局自2018年11月26日至2019年4月29日，对焦作市中站区龙翔街道办事处周窑村公益性生产生活设施及村组道路工程竣工结算进行了审计。现将审计结果公告如下：

- 工程基本情况

- 焦作市中站区龙翔街道办事处周窑村公益性生产生活设施及村组道路工程位于周窑村。工程合同主要内容包括铺设青石板路面，浇筑混凝土路面，砌筑石挡墙，埋设双壁波纹管等。本工程建设方为焦作市中站区龙翔街道办事处，采用定点采购的方式，确定施工方为焦作市筑城建筑有限公司。建基工程咨询有限公司对本工程进行了监理。

- 二、审计结论

焦作市中站区龙翔街道办事处周窑村公益性生产生活设施及村组道路工程送审价款为514861.48元,审定价款为465229.19元,审减49632.29元，审减率为9.64%。审减的主要内容：送审结算中多计工程量。

三、审计处理情况和建议

对上述结论，审计机关已依法出具了审计报告。