焦作市中站区审计局审计结果公告

2019年第8号

中站区2017年周窑、赵庄、大洼村市财政扶贫资金项目竣工结算情况的审计的

审计结果

焦作市中站区审计局自2019年4月17至2019年5月14日对中站区2017年周窑、赵庄、大洼村市财政扶贫资金项目竣工结算进行了审计。现将审计结果公告如下：

- 工程基本情况

- 中站区2017年周窑、赵庄、大洼村市财政扶贫资金项目位于周窑村、赵庄村、大洼村内。工程建设方为焦作市中站区扶贫开发办公室。工程建设的主要内容为：周窑村村东新修生产路,新砌毛石护坡；赵庄村高窑河自然村新修生产路；大洼村新修村内街道。本工程以政府定点采购的招标方式，确定施工方为河南翊诚建设工程有限公司。河南省万安工程建设监理有限公司焦作分公司对本工程进行了监督。

- 二、审计结论

中站区2017年周窑、赵庄、大洼村市财政扶贫资金项目工程送审价款为777095.23元,审定价款为651973.41元，审减125121.82元，审减率为16.1%。审减造价的主要内容是施工单位送审结算中多报送工程量。

三、审计处理情况和建议

对上述结论，审计机关已依法出具了审计报告。